PSICONECTA

Analisis de Gaps y Roadmap de Producto

Version 1.0  |  Junio 2026  |  Uso interno

Resumen Ejecutivo

Este documento consolida el analisis completo de la plataforma Psiconecta identificando funcionalidades faltantes, gaps tecnicos y oportunidades de mejora organizadas por prioridad y categoria.

| 2 CRITICOS | 4 ALTOS | 3 MEDIOS | 4 NUEVOS | 4 UX |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 1. Pagos y Negocio

| Pagos y Negocio |  |
| --- | --- |
| CRITICO | Suscripcion $50/mes no funciona en backend Las Edge Functions create-subscription-order y capture-subscription-payment no existen. El cobro mensual del plan Pro no opera actualmente. - Crear Edge Function create-subscription-order (genera orden PayPal de $50 recurrente) - Crear Edge Function capture-subscription-payment (captura el pago y actualiza subscription_plan) - Manejar webhooks de PayPal para renovaciones y cancelaciones automaticas - Enviar email de confirmacion al activar plan Pro |
| CRITICO | Emails transaccionales inactivos Resend API Key no configurada. Confirmaciones, recordatorios y alertas no se envian a usuarios. - Configurar RESEND_API_KEY en Supabase Secrets - Verificar dominio psiconecta.app en Resend - Activar: confirmacion de cita, recordatorio 24h/1h, cancelacion, registro - Activar: alerta de riesgo alto al terapeuta, resultado de test disponible |
| ALTO | PayPal solo en modo sandbox Client ID y Secret de produccion no configurados en Supabase Secrets. No se puede cobrar dinero real. - Crear cuenta PayPal Business verificada - Configurar PAYPAL_CLIENT_ID, PAYPAL_CLIENT_SECRET, PAYPAL_BASE_URL en Supabase Secrets - Cambiar VITE_PAYPAL_CLIENT_ID en Vercel a la clave de produccion - Probar flujo completo en modo live antes de lanzar publicamente |
| ALTO | Sin politica ni flujo de reembolsos Si una sesion se cancela despues de cobrada, no existe mecanismo de devolucion. Riesgo legal y de confianza. - Definir politica: reembolso 100% si cancela >24h, 50% si <24h, 0% si <2h - Edge Function process-refund que llame a PayPal Refunds API - Boton de solicitar reembolso en MyAppointments segun ventana de tiempo - Panel admin para gestionar reembolsos disputados |

# 2. Flujos Clinicos

| Flujos Clinicos |  |
| --- | --- |
| ALTO | IA de check-in en modo fallback Anthropic API Key no configurada en Supabase Secrets. El analisis de riesgo usa logica local simple en lugar de Claude. - Configurar ANTHROPIC_API_KEY en Supabase Secrets - La Edge Function ai-checkin ya existe, solo necesita la clave - Usar claude-haiku-4-5 (mas economico, suficiente para esta tarea) - Agregar limite de llamadas por dia por paciente para controlar costos |
| ALTO | Sin politica de cancelacion con cargo Paciente puede cancelar sesiones sin limite de tiempo y sin penalizacion economica. - Bloquear cancelacion si faltan menos de 2h para la sesion - Aplicar cargo parcial si cancela entre 2h y 24h antes - Mostrar politica clara al paciente antes de confirmar cancelacion - Notificar al terapeuta con motivo de cancelacion |
| MEDIO | Sin reagendamiento de citas Solo existe cancelar o cambiar de terapeuta. No hay flujo para mover una cita a otra fecha sin cancelar. - Modal Cambiar fecha/hora en MyAppointments del paciente - Mostrar disponibilidad del mismo terapeuta para reasignar - Permitir solo si faltan mas de 24h para la sesion original - Notificar a ambas partes del cambio con confirmacion |
| MEDIO | Consentimiento informado digital faltante No existe documento de consentimiento firmado antes de la primera sesion. Requisito legal en muchos paises latinoamericanos. - Documento de consentimiento por especialidad o plantilla generica - Modal obligatorio antes de la primera sesion con cada terapeuta - Guardar firma digital (timestamp + user_id) en BD para auditorias - Disponible para descarga como PDF por el paciente |

# 3. Comunicacion y Notificaciones

| Comunicacion y Notificaciones |  |
| --- | --- |
| ALTO | Sin push notifications en movil En iOS y Android (Capacitor) no hay notificaciones push. Recordatorios y alertas solo llegan si la app esta abierta. - Configurar @capacitor/push-notifications plugin - Integrar Firebase Cloud Messaging (FCM) para Android y APNs para iOS - Guardar device token por usuario al iniciar sesion - Disparar push desde Edge Functions: recordatorios, mensajes nuevos, alertas de riesgo |
| MEDIO | Recordatorios automaticos dependientes de Resend La Edge Function send-reminders existe pero no puede enviar hasta configurar Resend. Los recordatorios 24h y 1h antes no se envian. - Configurar Resend (prerequisito principal) - La logica de la Edge Function ya esta implementada - Configurar cron job en Supabase para llamarla cada hora - Agregar preferencia de notificacion (email/push/ambos) en perfil del usuario |
| MEDIO | Chat sin archivos adjuntos Solo soporta texto. Terapeutas y pacientes no pueden compartir documentos, guias, imagenes ni recursos por chat. - Crear bucket de Storage en Supabase para archivos de chat con RLS - Componente de upload en ChatPage (PDF, imagenes, limite 10MB) - Renderizar imagenes inline y archivos como tarjeta descargable - Solo sender y receiver pueden acceder al archivo (politica RLS por par de IDs) |

# 4. Nuevas Funcionalidades

| Nuevas Funcionalidades |  |
| --- | --- |
| NUEVA | Landing page de marketing inexistente Solo existe /pricing. No hay pagina principal publica con propuesta de valor, captacion de usuarios ni SEO. - Pagina / publica con hero, beneficios, como funciona y CTA de registro - SEO: meta tags, OpenGraph, schema.org para servicios de salud - Testimonios de terapeutas y pacientes (con consentimiento) - Blog o recursos de salud mental para posicionamiento organico |
| NUEVA | Match automatico terapeuta-paciente El paciente busca manualmente en un directorio. Un algoritmo de matching reduciria la friccion del onboarding. - Cuestionario inicial al paciente: motivo de consulta, preferencias, presupuesto - Algoritmo de scoring: especialidad + disponibilidad + precio + rating - Pantalla Terapeutas recomendados para ti como primera vista del paciente nuevo - A/B test contra la busqueda manual actual para medir conversion |
| NUEVA | Reporte de progreso PDF del paciente El terapeuta no puede generar un resumen de evolucion del paciente para compartir o archivar. - Edge Function generate-report (PDFKit o similar) - Incluir: historial de mood, resultados de tests, metas del plan de tratamiento - Boton Generar reporte en PatientDetail del terapeuta - Enlace temporal compartible con el paciente (expira en 7 dias) |
| NUEVA | Autenticacion 2FA para terapeutas y admins No hay segunda capa de autenticacion para roles que acceden a datos clinicos sensibles. - Supabase Auth soporta TOTP nativo (supabase.auth.mfa.*) - Obligatorio para admins, opcional para terapeutas - Flujo de configuracion en Perfil con QR code (Google Authenticator / Authy) - Pantalla de verificacion en el login cuando 2FA esta activo |

# 5. UX y Experiencia de Usuario

| UX y Experiencia de Usuario |  |
| --- | --- |
| UX | Booking con input manual de fecha/hora Al agendar, el paciente escribe fecha y hora manualmente. Deberia ver un calendario interactivo con slots disponibles del terapeuta. - Mostrar calendario con slots disponibles calculados desde therapist_availability - Bloquear automaticamente slots ya ocupados en tiempo real - Vista de semana con slots clickeables en lugar de campos de texto - Confirmacion visual con resumen antes del pago |
| UX | Onboarding post-registro del terapeuta incompleto Tras registrarse, el terapeuta llega al dashboard sin guia de proximos pasos. La activacion depende de que suba docs sin instruccion clara. - Checklist de activacion visible: foto, bio, precio, 3 documentos subidos - Barra de progreso de perfil (% completado) - Tooltips guiados la primera semana de uso - Email de bienvenida con los 3 pasos para empezar a recibir pacientes |
| UX | Filtros de busqueda de terapeuta incompletos FindTherapist no permite filtrar por idioma de atencion, modalidad ni genero. Limitaciones que afectan la conversion. - Agregar filtro de idioma de atencion (espanol, ingles, frances, portugues) - Filtro de modalidad: solo online / presencial disponible - Filtro de genero del terapeuta (preferencia del paciente) - Filtro de disponibilidad: disponible esta semana / acepta urgentes |
| UX | Sin modo oscuro Plataforma de salud mental usada frecuentemente de noche. El modo oscuro reduciria fatiga visual. - Agregar clase dark al <html> segun prefers-color-scheme del sistema - Definir CSS variables dark en Tailwind config - Toggle manual en perfil del usuario con persistencia en localStorage - Probar contraste WCAG AA en ambos modos |

# 6. Orden de Implementacion Sugerido

Fase 1 — Antes del lanzamiento publico (Critico)

- Configurar RESEND_API_KEY → activar todos los emails transaccionales

- Configurar ANTHROPIC_API_KEY → activar IA real en check-ins

- Crear Edge Functions de suscripcion ($50/mes) → flujo de pago Pro funcional

- Migrar PayPal a produccion → credenciales live configuradas

Fase 2 — Mes 1 post-lanzamiento (Alto impacto)

- Calendario de disponibilidad en booking (reemplaza input manual)

- Politica de cancelacion con cargo automatico

- Push notifications en movil (Capacitor + FCM)

- Landing page publica con SEO

Fase 3 — Trimestre 1 (Crecimiento)

- Match automatico terapeuta-paciente

- Reagendamiento de citas

- Chat con archivos adjuntos

- Consentimiento informado digital

- 2FA para terapeutas y admins

Fase 4 — Trimestre 2 (Retencion y pulido)

- Reporte de progreso PDF del paciente

- Modo oscuro

- Filtros de busqueda ampliados (idioma, modalidad, genero)

- Onboarding guiado para terapeutas nuevos

- Flujo RGPD: eliminacion de datos y panel admin

Documento generado por Claude (Anthropic) — Psiconecta Internal Analysis — Junio 2026